# 敏捷测试实施总结

## 背景和目标

引入分层自动化测试，以满足频繁和持续迭代。

倡导测试赋能，把测试脚本当作项目代码的一部分，给开发团队提供稳定的测试服务

## 测试策略

### 2.1 测试分层，依据测试金字塔，越底层的测试case占比越大，效果越好

UI Test

API Test

Unit Test

### 2.2 测试覆盖率

API Test - 单接口100% ，组合场景需结合业务需求，力求达到100%（此处并不是针对代码层面逻辑的测试）

UI Test - 对标业务需求和客户价值，端到端的业务场景测试。Cucumber提供了自然语言的测试用例编写途径，也可以多要求客户或者需求方来提供测试用例。

考虑到UI的多变和不稳定性，需要与脚本维护的effort，达到一个平衡，所以UI的测试覆盖率在30%到50%

单元测试 – POS项目中由开发团队负责，可在Sonar查看

性能测试 – POS的性能测试是在给定性能指标，给定测试场景的情况下进行的。

### 2.3 测试流程和方法

测试脚本随着环境代码的分支而分支，不同环境，执行对应环境的测试脚本

|  | DEV (dev分支) | SIT (release分支) | UAT (release分支) | Dragon Pos (hotfix分支) | Preprod (hotfix分支) | Prod (master分支) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API Case | Y | Y | Y | Y | 需客户要求Y | N |
| UI Case | N | Y | Y | Y | 需客户要求Y | N |

Note：因POS测试resource有限，目前只维护了master分支脚本。

对应的执行策略调整：每个sprint的前半部分时间，脚本在UAT或hotfix环境上执行；Sprint的后半部分时间，开发现有sprint的功能，脚本在DEV/UAT环境上执行。

### 2.4 脚本规范

制定脚本规范主要是为了代码的易读性和降低维护成本

- UI 和API脚本都follow PO设计模式（Page Object），而且页面元素定义和元素操作方法分开。代码目录结构（common,feature,page,steps）

- UI 脚本，元素定位都使用相对位置，使用CSS定位方法，个例可以用XPath

## 测试技术

3.1 环境搭建

UI(python): \\sccn0879.bmwgroup.net\DB_Backup\software\AutoTestTool\UI

API/Perf(maven): \\sccn0879.bmwgroup.net\DB_Backup\software\AutoTestTool\API

3.2 技术介绍

UI 测试框架 - Cucumber/Selenium/Python/Pycharm/Jira-Xray/Jenkins

API测试框架 – Cucumber/Rest-assured/Maven/Idea/Jira-Xray/Jenkins

Perf测试框架 – Cucumber/Jmeter(Gatling)/ Maven /Idea/Jira-Xray/Jenkins

(考虑到Jmeter脚本不易维护，和Gatling自有漂亮report和支持稳定的高并发并对负载机资源要求低)

https://atc.bmwgroup.net/bitbucket/projects/DRAGONPOS/repos/pos-test-ui/browse

浏览器驱动，需要相匹配的浏览器版本

Jenkins pipeline 脚本

生成的测试报告和截图

UI自动化脚本

公共方法，命令行脚本，测试场景设计

POS web service 的接口和wrapper 接口

https://atc.bmwgroup.net/bitbucket/projects/DRAGONPOS/repos/pos-test-api/browse

https://atc.bmwgroup.net/bitbucket/projects/DRAGONPOS/repos/pos-test-gatling/browse

模拟并发用户

性能测试场景定义

实现单接口

公共方法，配置参数

https://atc.bmwgroup.net/bitbucket/projects/DRAGONPOS/repos/pos-test-performance/browse

## 经验总结

做的好：

- 实现了测试分层，尤其是API测试收益最大

- 制定了符合本项目的测试策略

要提升：

- 脚本的维护策略，希望以后每个tester都参与写脚本，不需要单独的automation tester，这样能保持脚本的持续更新。

- 脚本的环境分支

- 脚本的执行策略优化，以真正做到提供测试服务